课程名称_嵌入式设计 _

所在学院___集成电路学院_______

年级班别___2024级3班_________

学生姓名____蔡哲豪及廖志翔_____________

2026   年 6月 29日

项目计划书

工作计划：

6.29 选题确定智能手表设计 + 初稿筹备《项目计划书》

6.30  提交《项目计划书》

7.1 硬件 / 软件并行开发，物料跟进核对

7.2 提交《系统设计文档》

7.3–7.6 硬件焊接、软件编码、分模块单独调试

7.7–7.8 整机联调、bug 修复、功能完善、验收演示录制

7.9 项目现场验收

时间安排：

1.选题与计划书编制阶段（6.29-6.30）

小组共同敲定项目选题，硬件组、软件组分头完成各自板块内容，联合编制完整项目计划书，在 6 月 30 日上午 9 点按时提交。组员同步梳理各自每日可投入空闲时段，敲定跨组协作沟通节奏，确定长期分工协调机制。

2．系统方案设计与文档汇报阶段（7.1-7.2）

两人并行开展软硬件方案详细设计，同步跟进物料到货进度，合力完成整套系统设计文档与汇报 PPT，于 7 月 2 日上午 9 点提交文档并完成分组汇报；根据老师现场给出的修改意见，同步调整硬件电路、软件流程设计方案。

3. 软硬件独立开发调试阶段（7.3-7.6）

蔡哲豪专注硬件焊接、电路单点测试；；廖志翔独立完成驱动与业务代码编写、单模块仿真调试，两人同步推进、互不等待，每日固定沟通对接标准，提前统一引脚、通信协议等对接规范。

4.整机联调与验收筹备阶段（7.7-7.8）

软硬件联合整机调试，协同解决软硬件适配 bug，完善全部系统功能；分工整理图纸、代码、测试记录等全套归档材料，录制演示视频，模拟验收答辩流程，提前准备答辩讲解内容。

5．项目验收阶段（7.9）

完成现场实物演示、项目讲解与答辩工作，提交全部完整项目资料。

物料采购计划：（由拼多多采购得）

- 主控芯片：stm32f103c8t6   （8.9元）

- 显示屏： 1.3寸OLED    （6.9元）

- 陀螺仪： MPU6050      （6.45元）

- 电源芯片：LDO低压差稳压芯片   （2.43元）

- 电池： 3.7v锂电池   （5.68元）

- 供电接口：type-c

分工方案:

蔡哲豪：

- 物料选型、清单整理、成本预估、跟进物流收货核对

- 硬件总体架构、硬件框图、原理图绘制、元件参数计算、PCB 规划

- 电路板焊接、硬件单点测试、硬件故障排查、整机硬件维护

- 负责文档中全部硬件章节内容撰写

廖志翔：

- 项目整体进度规划、总工作计划文档撰写

- 软件架构、流程图、功能模块划分、核心算法设计与实现

- 底层驱动、业务功能代码编写、分模块仿真调试

- 整机软硬件联调、代码优化、验收演示视频录制、汇报 PPT 制作

- 文档中全部软件章节、总述、分工、时间安排内容撰写